# AI Employee Platform

## 08 — Frontend Design

نسخه 1.3 — MVP shipped + i18n requirement locked (fa/en, Phase 2 execution)

الزام زبان: پلتفرم دو زبانه است (فارسی + انگلیسی). جزئیات و معیار پذیرش در 22_I18n_Localization_v1.0. پیاده‌سازی کامل UI در Phase 2؛ این نسخه فقط الزام را قفل می‌کند.

### ۱. نمای کلی

Frontend پلتفرم با Next.js 15 (App Router)، React 19 و TypeScript پیاده‌سازی می‌شود و از Tailwind CSS برای استایل استفاده می‌کند. سه سطح اصلی رابط کاربری وجود دارد: Customer Panel، Admin Panel و Developer Console.

وضعیت پیاده‌سازی (v0.1.0 frontend): - ✅ Auth (Register / Login / JWT + refresh) - ✅ Customer Panel MVP: Dashboard، Employees، Runs، Files، Settings - ⏳ Admin Panel — deferred - ⏳ Developer Console — deferred - ⏳ Knowledge / Billing / Usage charts — deferred

### ۲. اهداف Frontend

- تجربه کاربری سریع، واضح و قابل اعتماد

- پشتیبانی کامل از جریان Employee → Run → مشاهده نتیجه

- نمایش شفاف وضعیت Run، هزینه و خطاها

- جداسازی منطقی پنل مشتری، ادمین و توسعه‌دهنده

- کد تایپ‌شده، قابل نگهداری و مقیاس‌پذیر

- آمادگی برای SSR/SSG در صفحات عمومی و CSR در پنل‌ها

### ۳. Tech Stack Frontend (As-Built)

| فناوری | نقش | نسخه / یادداشت |
| --- | --- | --- |
| Next.js (App Router) | فریمورک اصلی، Routing، Layout | 15.x |
| React | UI Components | 19.x |
| TypeScript | Type Safety | strict |
| Tailwind CSS | Utility-first Styling | 3.4 |
| Zustand | Auth / session (persist) | 5.x |
| TanStack Query | Server state | 5.x |
| Axios | API client + interceptors | 1.x |
| React Hook Form + Zod | فرم‌ها و اعتبارسنجی | — |
| Lucide React | Icons | — |
| Recharts | نمودارها | Phase 2 |

### ۴. ساختار اپلیکیشن (As-Built)

frontend/
├── app/
│   ├── (auth)/              # login, register
│   ├── (customer)/          # Customer Panel
│   │   ├── dashboard/
│   │   ├── employees/       # list, new, [id]
│   │   ├── runs/            # list, [id] (live poll)
│   │   ├── files/
│   │   └── settings/
│   ├── layout.tsx
│   ├── page.tsx             # auth redirect
│   └── globals.css
├── components/
│   ├── ui/                  # Button, Input, Card, Badge, Spinner, EmptyState
│   ├── layout/              # Sidebar, Header
│   └── providers.tsx        # React Query
├── lib/
│   ├── api.ts               # Axios + domain API
│   ├── auth-store.ts        # Zustand persist
│   └── utils.ts
├── types/                   # Aligned with backend Pydantic schemas
├── package.json
├── next.config.ts           # /api/proxy rewrite
└── README.md

### ۵. پنل‌ها

#### ۵.۱ Customer Panel — Implemented (MVP)

| صفحه | وضعیت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | ✅ | آمار Employees / Runs / Cost / Success rate + recent runs |
| Employees | ✅ | لیست، ایجاد custom، جزئیات + Start Run |
| Runs | ✅ | لیست، جزئیات، polling خودکار برای pending/queued/running |
| Files | ✅ | Upload، list، soft-delete |
| Settings | ✅ | Profile + Tenant info |
| Knowledge | ⏳ | Phase 2+ |
| Usage / Billing | ⏳ | Phase 2 (Cost Dashboard) |

#### ۵.۲ Admin Panel — Deferred

Customers/Tenants، Subscriptions، Costs & Usage سطح پلتفرم، Monitoring.

#### ۵.۳ Developer Console — Deferred

Logs، Trace کامل Run، Workflow status، Token/Cost drill-down.

### ۶. Auth Flow (As-Built)

- Register → POST /api/v1/auth/register (tenant + user) → tokens

- Login → POST /api/v1/auth/login (email + password + tenant_slug) → tokens

- Tokens در Zustand (persist) ذخیره می‌شوند

- Axios interceptor: Authorization: Bearer + auto-refresh روی 401

- GET /auth/me برای hydrate کردن user + tenant

- Customer layout: guard بر اساس isAuthenticated()

### ۷. API Client

- Base URL: NEXT_PUBLIC_API_URL/api/v1 یا proxy /api/proxy

- Envelope: APIResponse<T> (success + data)

- Types در types/index.ts دقیقاً با backend schemas هم‌تراز هستند

| UI Action | Endpoint |
| --- | --- |
| Register / Login / Me | /auth/* |
| List / Create / Get Employee | /employees |
| List / Create / Get Run | /runs |
| List / Upload / Delete File | /files |

### ۸. State Management

- Zustand — auth tokens, user, tenant (localStorage persist)

- TanStack Query — employees, runs, files (staleTime 30s, refetch on focus off)

- Run detail: refetchInterval وقتی status هنوز active است

### ۹. UI Components (MVP)

پیاده‌سازی‌شده: - Layout: Sidebar، Header - Status Badge (pending / queued / running / succeeded / failed / …) - Empty State، Spinner، Card، Button، Input - Tables برای Runs و Files

بعدی (Phase 2): - Data Table با pagination/filter - File Upload drag-and-drop - Charts (Recharts) برای Report Employee - Modal / Drawer / Toast

### ۱۰. Responsive و Accessibility

- Customer Panel برای desktop-first طراحی شده؛ layout sidebar روی موبایل بعداً به drawer تبدیل می‌شود

- معناشناسی HTML پایه رعایت شده

- RTL کامل در Phase بعدی

### ۱۱. محیط و اجرا

cp .env.example .env.local
npm install
npm run dev   # http://localhost:3000

Backend باید روی http://localhost:8000 (یا مقدار NEXT_PUBLIC_API_URL) در حال اجرا باشد. CORS بک‌اند برای localhost:3000 از قبل باز است.

### ۱۲. بین‌المللی‌سازی (الزام برای فاز بعد)

طبق 22_I18n_Localization_v1.0: - زبان‌های اجباری: فارسی (fa) و انگلیسی (en) - RTL برای فارسی - اجرای کامل در Phase 2 با next-intl (پیشنهادی) - Phase 1 MVP می‌تواند UI انگلیسی داشته باشد؛ هیچ تصمیم محصولی نباید بعداً تک‌زبانه بودن را توجیه کند.

### ۱۳. خارج از محدوده MVP فعلی

- Design System کامل / UI kit اختصاصی

- PWA و آفلاین

- i18n کامل fa/en + RTL (الزام مصوب — اجرای Phase 2 طبق سند 22)

- Employee Builder بصری

- Admin و Developer panels

### ۱۴. همسویی با سایر مستندات

این سند با Backend v0.2.0، API Design، Architecture و Product Vision همسو است. جزئیات بصری بیشتر در 09_UI_UX پوشش داده می‌شود.

### Revision History

| نسخه | تاریخ | تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | — | طراحی اولیه |
| 1.1 | 2026-08-05 | تأیید ترتیب: Backend-first |
| 1.2 | 2026-08-06 | As-built: Customer Panel MVP (v0.1.0) |
| 1.3 | 2026-08-06 | الزام دوزبانه fa/en + RTL ثبت شد (سند 22). Harden اولیه Auth/خطا در کلاینت. |

— پایان Frontend Design v1.2 —

As-Built Baseline 2026-08-07

این بخش به‌عنوان الحاقیه وضعیت اجرایی اضافه شده است و محتوای تاریخی سند را تغییر نمی‌دهد.

وضعیت سند در خط مبنای As-Built

• این سند همچنان مرجع طراحی/برنامه‌ریزی حوزه خود است؛ متن تاریخی آن عمداً حذف یا بازنویسی نشده است.

• خط مبنای اجرایی فعلی پروژه در تاریخ 2026-08-07: بسته Phase 1 / Step 01 با Backend نسخه 0.2.7 و یکپارچه‌سازی توسعه‌ای LM Studio.

• برای تفاوت بین برنامه بلندمدت و وضعیت واقعی کد، به documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.8_LMSTUDIO.md مراجعه شود.

• مواردی که در این سند برای آینده تعریف شده‌اند، تا وقتی در As-Built صریحاً «Implemented/Verified» نشده‌اند، قابلیت پیاده‌سازی‌شده محسوب نمی‌شوند.

مرجع قطعی وضعیت اجرایی: 00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.8_LMSTUDIO.md

CURRENT AS-BUILT SYNCHRONIZATION — RELEASE v0.2.9-LMSTUDIO (2026-08-07)

Status rule: this document describes planned/design intent unless a statement is explicitly marked As-Built or Verified. The current implementation reference is documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.9_LMSTUDIO.md and documents/23_AS_BUILT_CURRENT_STATE_v0.2.9.md.

PLANNED

The long-term project remains a multi-tenant AI Employee SaaS. Future scope includes the shared Core, Employee framework, RAG/Knowledge Base, Tools, Workflow Engine, multiple AI providers, Customer/Super Admin/Developer interfaces, Integrations, Billing/Usage, Analytics and Persian/English i18n.

AS-BUILT v0.2.9

The current backend includes FastAPI, PostgreSQL, Redis/Celery, JWT/Tenant/RBAC, Employees/EmployeeVersions, Runs, Audit Log, AIProvider abstraction, AIGateway and a provider registry. LM Studio is the default development provider with model google/gemma-4-e4b at http://127.0.0.1:1234/v1. Anthropic remains optional. Real .env files are excluded from release packages.

VERIFIED

Run creation returned HTTP 201; Redis/Celery connectivity and Windows Celery --pool=solo were verified; the Run execution and provider-error audit path were verified.

PENDING VERIFICATION

A successful Gemma/LM Studio end-to-end Run has not yet been claimed as verified; it must be executed in the user's local LM Studio environment.

As-Built implementation note — v0.2.12-LMSTUDIO (2026-08-07)

The current backend baseline adds provider-agnostic Draft 2020-12 JSON Schema validation for Employee Run input and output contracts. Run input is validated before a Run row is created; model output is validated before a Run can become success. Employee creation and EmployeeVersion publication also validate schema definitions. Validation failures use the standard ValidationAppError contract, and output-validation failures preserve provider token/cost accounting while marking the Run failed and committing the existing audit path. The authoritative current-state document is documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.12_LMSTUDIO.md. The long-term design intent of this document remains unchanged.