AI Employee Platform

16 — Testing Strategy

نسخه 1.0

# ۱. نمای کلی

این سند استراتژی تست پلتفرم را تعریف می‌کند. هدف، اطمینان از صحت عملکرد، ایزولاسیون Tenant، پایداری Runها و کیفیت Employeeها بدون کند کردن بیش از حد توسعه است.

# ۲. اهداف تست

- جلوگیری از رگرسیون در Core و API

- تضمین Tenant Isolation

- اعتبارسنجی جریان اصلی Report Employee

- کنترل کیفیت خروجی AI در حد ممکن

- اطمینان از مدیریت خطا و Retry

- آمادگی برای استقرار مطمئن

# ۳. هرم تست

| لایه | حجم نسبی | تمرکز |
| --- | --- | --- |
| Unit | زیاد | Services، Utils، Ruleها، Validation |
| Integration | متوسط | API + DB + Queue (با Mock AI) |
| E2E / Flow | کم | جریان‌های حیاتی کاربر |
| Manual / Exploratory | هدفمند | UX و کیفیت خروجی AI |

# ۴. Unit Tests

- تست منطق Serviceها بدون وابستگی خارجی

- تست Validation و Rule Engine

- تست توابع کمکی و تبدیل داده

- Mock کامل AI Gateway و Provider

# ۵. Integration Tests

- تست endpointهای API با دیتابیس تست

- تست Auth، RBAC و Tenant Isolation

- تست ایجاد Run و وضعیت‌ها (با Worker در حالت تست یا sync)

- تست File Upload و Metadata

- AI فراخوانی واقعی در این لایه به‌طور پیش‌فرض Mock می‌شود

# ۶. تست جریان‌های حیاتی (Critical Flows)

- ثبت‌نام / ورود / دریافت Token

- آپلود فایل → اجرای Report Employee → دریافت نتیجه

- مشاهده Trace و Cost

- Replay یک Run

- Human Approval (در صورت فعال بودن)

- برخورد با سهمیه تمام‌شده (Quota)

# ۷. تست امنیت

- عدم دسترسی به داده Tenant دیگر

- رد درخواست بدون Token یا با Token نامعتبر

- بررسی Permissionها

- تلاش برای Path/ID Manipulation

# ۸. تست مربوط به AI

تست deterministic کامل روی مدل‌های واقعی ممکن نیست؛ بنابراین:

- Mock پاسخ مدل برای تست مسیر کد

- تست Validation خروجی (Schema)

- تست Retry هنگام خروجی نامعتبر

- نمونه تست دستی / نیمه‌خودکار روی Promptهای اصلی Report Employee

- ثبت Golden Examples برای مقایسه کیفی در طول زمان

# ۹. تست Frontend

- تست کامپوننت‌های کلیدی (در حد معقول)

- تست جریان UI اصلی (اجرای Employee) به‌صورت E2E سبک

- بررسی حالت‌های Loading / Empty / Error

# ۱۰. محیط تست

- دیتابیس جدا برای تست

- Redis جدا یا Mock

- عدم وابستگی تست‌ها به سرویس‌های خارجی واقعی (جز در تست‌های صریح)

- اجرای تست‌ها در CI قبل از Merge / Deploy

# ۱۱. معیارهای کیفیت

- پوشش مناسب برای مسیرهای Auth، Tenant، Run و Billing پایه

- همه تست‌های CI باید سبز باشند قبل از استقرار Production

- باگ‌های بحرانی Isolation یا Security بلاک‌کننده Release هستند

- نرخ موفقیت Run در Staging قبل از فاز Validation بررسی شود

# ۱۲. تست در فاز Validation

با مشتریان واقعی:

- جمع‌آوری باگ و بازخورد کیفی

- بررسی Caseهای واقعی فایل اکسل

- اندازه‌گیری نرخ موفقیت و رضایت

- اولویت‌بندی رفع مشکلات بر اساس تأثیر روی کاربر

# ۱۳. ابزارهای پیشنهادی

- Backend: pytest + pytest-asyncio + httpx

- Frontend: ابزار تست کامپوننت و E2E مورد توافق تیم (مثلاً Playwright)

- CI: اجرای خودکار Unit و Integration

# ۱۴. خارج از محدوده نسخه ۱

- پوشش ۱۰۰٪ کد

- تست بار و استرس کامل Production-scale

- تست Formal تمام Promptها با معیار آماری سنگین

- Chaos Engineering پیشرفته

# ۱۵. همسویی با سایر مستندات

این استراتژی با Backend، API، AI Core، Employee Framework، Security و Deployment هم‌راستا است. تست‌های حیاتی باید قبل از بستن هر فاز (طبق Definition of Done در Roadmap) سبز باشند.

— پایان Testing Strategy v1.0 —

As-Built Baseline 2026-08-07

این بخش به‌عنوان الحاقیه وضعیت اجرایی اضافه شده است و محتوای تاریخی سند را تغییر نمی‌دهد.

As-Built Verification Status

• Python source compilation برای Backend/Tests با موفقیت انجام شد.

• اجرای pytest در محیط تحویل مدل به‌دلیل نصب نبودن dependency مربوط به python-jose متوقف شد؛ این یک محدودیت محیط اجرای بسته است، نه نتیجه تست منفی منطق RBAC.

• در محیط Windows کاربر، Celery با --pool=solo به Redis متصل و task run.execute را دریافت کرده است.

• Run قبلی با Provider Anthropic عمداً به‌دلیل نبودن API key با status=failed ثبت شد و مسیر error/audit/ai_provider_calls کار کرد.

• یکپارچه‌سازی LM Studio در کد انجام شده است؛ موفقیت E2E مدل Gemma باید پس از اجرای .env و worker با LM Studio به‌طور مستقل تأیید شود.

وضعیت سند در خط مبنای As-Built

• این سند همچنان مرجع طراحی/برنامه‌ریزی حوزه خود است؛ متن تاریخی آن عمداً حذف یا بازنویسی نشده است.

• خط مبنای اجرایی فعلی پروژه در تاریخ 2026-08-07: بسته Phase 1 / Step 01 با Backend نسخه 0.2.7 و یکپارچه‌سازی توسعه‌ای LM Studio.

• برای تفاوت بین برنامه بلندمدت و وضعیت واقعی کد، به documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.8_LMSTUDIO.md مراجعه شود.

• مواردی که در این سند برای آینده تعریف شده‌اند، تا وقتی در As-Built صریحاً «Implemented/Verified» نشده‌اند، قابلیت پیاده‌سازی‌شده محسوب نمی‌شوند.

مرجع قطعی وضعیت اجرایی: 00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.8_LMSTUDIO.md

CURRENT AS-BUILT SYNCHRONIZATION — RELEASE v0.2.9-LMSTUDIO (2026-08-07)

Status rule: this document describes planned/design intent unless a statement is explicitly marked As-Built or Verified. The current implementation reference is documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.9_LMSTUDIO.md and documents/23_AS_BUILT_CURRENT_STATE_v0.2.9.md.

PLANNED

The long-term project remains a multi-tenant AI Employee SaaS. Future scope includes the shared Core, Employee framework, RAG/Knowledge Base, Tools, Workflow Engine, multiple AI providers, Customer/Super Admin/Developer interfaces, Integrations, Billing/Usage, Analytics and Persian/English i18n.

AS-BUILT v0.2.9

The current backend includes FastAPI, PostgreSQL, Redis/Celery, JWT/Tenant/RBAC, Employees/EmployeeVersions, Runs, Audit Log, AIProvider abstraction, AIGateway and a provider registry. LM Studio is the default development provider with model google/gemma-4-e4b at http://127.0.0.1:1234/v1. Anthropic remains optional. Real .env files are excluded from release packages.

VERIFIED

Run creation returned HTTP 201; Redis/Celery connectivity and Windows Celery --pool=solo were verified; the Run execution and provider-error audit path were verified.

PENDING VERIFICATION

A successful Gemma/LM Studio end-to-end Run has not yet been claimed as verified; it must be executed in the user's local LM Studio environment.

As-Built implementation note — v0.2.12-LMSTUDIO (2026-08-07)

The current backend baseline adds provider-agnostic Draft 2020-12 JSON Schema validation for Employee Run input and output contracts. Run input is validated before a Run row is created; model output is validated before a Run can become success. Employee creation and EmployeeVersion publication also validate schema definitions. Validation failures use the standard ValidationAppError contract, and output-validation failures preserve provider token/cost accounting while marking the Run failed and committing the existing audit path. The authoritative current-state document is documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.12_LMSTUDIO.md. The long-term design intent of this document remains unchanged.

As-Built Update v0.2.14-LMSTUDIO (2026-08-07)

The Validation Layer is now hardened on the Draft 2020-12 JSON Schema boundary. Runtime validation uses jsonschema Draft202012Validator with FormatChecker, supports nested constraints, enums and local JSON Pointer references, and rejects external $ref/$dynamicRef resources as a tenant-safety boundary. Validation errors are structured and bounded to prevent unbounded error payloads. Input validation occurs before Run creation; output validation occurs after provider execution and before Run success. Focused validation verification: 10 passed. See documents/25_VALIDATION_LAYER_AS_BUILT_v0.2.14.md and documents/23_AS_BUILT_CURRENT_STATE_v0.2.14.md for the authoritative As-Built details.

v0.2.25 As-Built Addendum — Focused memory policy/query/prompt-context tests pass. Full DB runtime verification remains environment-dependent when asyncpg is unavailable.

AS-BUILT ADDENDUM — v0.2.26
Automatic Employee Memory Extraction & Consolidation

This release adds an explicit, opt-in automatic memory pipeline. After a successful Employee Run, the platform may ask the configured AI provider to extract durable facts, preferences, instructions, or summaries. Candidate memories are schema-validated, bounded, secret-pattern filtered, semantically deduplicated, and conservatively consolidated. Extraction is best-effort and never converts a successful Run into a failed Run.

Security/Policy: automatic extraction is disabled unless EmployeeVersion.rules.memory.enabled=true and auto_extract=true. Candidate count, minimum importance, and deduplication threshold are bounded. Secrets/credentials/token-like values are rejected by the extractor guard. Tenant and Employee scoping remains mandatory.

Observability: the extraction model call is recorded through AIGateway and audit events include memory.auto_extracted or memory.auto_extract_failed.