AI Employee Platform

21 — Cross-Cutting Additions (بازبینی معماری)

نسخه 1.0 — پیوست بسته‌ی مستندات v1.2

# ۱. هدف این سند

این سند نتیجه‌ی بازبینی مجموعه‌ای از پیشنهادهای معماری/زیرساختی (Cross-Cutting Concerns) در برابر اسناد موجود پلتفرم (v1.1) و وضعیت واقعی کد Backend (v0.1.0) است. هدف: مشخص کردن این‌که کدام موارد از قبل در برنامه بوده‌اند، کدام باید اضافه شوند، کدام به فاز بعد موکول می‌شوند و کدام رد می‌شوند — به همراه دلیل و فاز اجرا.

این سند جایگزین اسناد ۰۴ (Architecture)، ۱۰ (AI Core)، ۱۱ (Employee Framework)، ۱۲ (Workflow Engine) و ۱۴ (Security) نیست؛ مکمل آن‌هاست و در بازنویسی‌های بعدی محتوای مصوب آن به داخل اسناد اصلی منتقل خواهد شد.

# ۲. جدول تصمیمات

| مورد پیشنهادی | وضعیت نسبت به اسناد v1.1 | تصمیم | فاز اجرا |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain-Driven Design برای مرزبندی دامنه‌ها | مرزبندی دامنه‌ای از قبل در معماری وجود دارد (AI Core / Workflow / Employee Framework / Identity) | پذیرفته شد — به‌صورت DDD-lite (بدون الگوهای تاکتیکی سنگین) | فاز اول (رسمی‌سازی ساختار پکیج‌ها) |
| Event Bus داخلی | Event Trigger در سند 12 به‌عنوان «نسخه‌های بعدی» ذکر شده بود | پذیرفته شد — نسخه‌ی سبک (Redis pub/sub)، نه صف پیام سنگین | فاز دوم (هم‌زمان با Workflow Engine) |
| Agent Runtime مستقل (Planner→Executor→Tool Manager) | مدل اجرای فعلی Employee خطی است (سند 11، بخش 5)، نه یک حلقه‌ی خودمختار | به‌تعویق افتاد — طراحی خطی v1 حفظ می‌شود؛ Agent Runtime برای فاز بعد از اثبات v1 رزرو شد | فاز سوم (Post-MVP) |
| Plugin System برای Employeeها | هم‌سو با System/Custom Employee (سند 11، بخش 6) | پذیرفته شد — اول Contract رسمی Employee، بعد Plugin loader | فاز دوم (طراحی Contract) / فاز سوم (Loader) |
| Versioning برای Workflow و Prompt | از قبل در سند 10 و سند 12 مصوب بود | بدون تغییر — فقط تثبیت به‌عنوان الزام غیرقابل‌حذف MVP | فاز اول (از ابتدای پیاده‌سازی) |
| Audit Log سراسری | فقط اشاره‌ی سطحی در سند 14؛ ماژول مستقل نبود | پذیرفته شد و ارتقا یافت به ماژول Core مستقل | فاز اول (قبل از اولین Run واقعی) |
| Cost Dashboard برای AI | داده‌اش در سند 10 (AI Gateway) از قبل طراحی شده بود؛ فقط UI کم بود | پذیرفته شد | فاز دوم (بعد از فعال شدن AI Gateway) |
| Feature Flags | در اسناد نبود؛ نیاز ضمنی برای پلن‌بندی و A/B Prompt وجود داشت | پذیرفته شد — پیاده‌سازی سبک (بدون ابزار ثالث) | فاز دوم |
| Job Orchestration پیشرفته | هم‌پوشانی کامل با Workflow Engine (سند 12) | رد شد به‌عنوان سیستم جدا — همان Workflow Engine طبق سند 12 تکمیل می‌شود | — |
| Telemetry و Observability کامل | از قبل هدف #4 سند معماری (سند 04) و بخش Developer Tools نقشه‌راه (سند 03) بود | بدون تغییر — تثبیت به‌عنوان الزام غیرقابل‌حذف MVP | فاز اول |

# ۳. جزئیات تصمیمات پذیرفته‌شده

## ۳.۱ DDD-lite برای مرزبندی دامنه‌ها

مرزهای Domain همان چهار دامنه‌ی موجود در سند معماری هستند: Identity، AI Core، Workflow Engine، Employee Framework. هر دامنه به‌عنوان یک پکیج مستقل با API داخلی مشخص پیاده می‌شود؛ بدون Aggregate Root یا Repository Pattern سنگین در این مرحله.

## ۳.۲ Event Bus داخلی (سبک)

پیاده‌سازی اولیه با Redis pub/sub در کنار Celery موجود. رویدادهای اولیه: run.completed، run.failed، employee.version_published، workflow.run.status_changed. مصرف‌کنندگان اولیه: Audit Log و Workflow Event Trigger.

## ۳.۳ Plugin-ready Employee Contract

پیش از ساخت Plugin Loader واقعی، هر Employee (حتی System Employee فعلی مثل Report Employee) باید طبق یک Contract رسمی تعریف شود: Input Schema، Output Schema، Tools مجاز، Prompt version، Rules. این کار هزینه‌ی مهاجرت به Plugin System را در آینده تقریباً صفر می‌کند.

## ۳.۴ Audit Log سراسری (ماژول Core)

یک جدول audit_log مستقل با فیلدهای حداقلی: tenant_id، actor (user/system)، action، resource_type، resource_id، metadata (JSON)، created_at. ثبت خودکار از طریق middleware برای تمام عملیات حساس (auth، تغییر نقش، اجرای Employee، تغییر تنظیمات Tenant، فراخوانی AI Provider).

## ۳.۵ Cost Dashboard

لایه‌ی نمایش روی داده‌ای که AI Gateway از قبل ثبت می‌کند (token usage و cost per call/run). بعد از فعال شدن AI Gateway در فاز دوم ساخته می‌شود؛ داده نیازی به تغییر مدل ندارد.

## ۳.۶ Feature Flags

یک جدول ساده feature_flags (کلید، scope: global/tenant، وضعیت boolean یا درصد rollout). مصرف اولیه: کنترل دسترسی به Employee بر اساس پلن، و انتخاب نسخه‌ی Prompt برای A/B که در سند ۱۰ پیش‌بینی شده بود.

# ۴. موارد به‌تعویق‌افتاده

Agent Runtime مستقل (Planner → Executor → Tool Manager) به فاز بعد از اثبات v1 موکول شد. مدل اجرای فعلی Employee (خطی: Load → Validate → Execute via AI Core → Validate Output) و Workflow Engine برای چندمرحله‌ای بودن در سطح فرآیند کافی است. تبدیل Employee به Agent خودمختار یک تغییر پارادایم است و باید بر اساس نیاز واقعی یک Employee مشخص (نه پیش‌فرض) طراحی شود.

# ۵. موارد رد شده

Job Orchestration پیشرفته به‌عنوان سیستم مجزا رد شد؛ محدوده‌ی آن با Workflow Engine (سند ۱۲: Retry/Backoff، Error Handling، Compensation، Schedule) هم‌پوشانی کامل دارد. ساخت دو سیستم موازی برای orchestration باعث دوباره‌کاری و ابهام مسئولیت می‌شود. در صورت نیاز آینده، قابلیت‌های جدید orchestration باید به‌عنوان توسعه‌ی سند ۱۲ اضافه شوند، نه یک ماژول جدید.

# ۶. بدون تغییر (از قبل تثبیت‌شده)

دو مورد از قبل بخشی از اسناد بودند و صرفاً در این بازبینی به‌عنوان الزام غیرقابل‌حذف MVP تثبیت شدند:

• Versioning برای Prompt و Workflow — سند ۱۰ (بخش ۳.۳) و سند ۱۲ (بخش ۱۲)

• Telemetry و Observability کامل (Trace, Cost, Replay) — سند ۰۴ (هدف #۴) و سند ۰۳ (Developer Tools، فاز اول)

دلیل تثبیت: این دو قابلیت بعد از تولید داده‌ی تاریخی بسیار سخت retrofit می‌شوند؛ باید از همان اولین Run واقعی فعال باشند.

# ۷. اثر بر نقشه‌راه (سند ۰۳)

فاز اول (Core) بدون تغییر در محدوده باقی می‌ماند، با این افزوده‌ها: Audit Log ماژول مستقل، Versioning و Telemetry/Trace/Cost به‌عنوان الزام (نه Nice-to-have).

فاز دوم اضافه می‌شود: Event Bus سبک، Cost Dashboard، Feature Flags، Employee Contract رسمی.

فاز سوم (Post-MVP) اضافه می‌شود: Plugin Loader کامل، Agent Runtime مستقل.

As-Built Baseline 2026-08-07

این بخش به‌عنوان الحاقیه وضعیت اجرایی اضافه شده است و محتوای تاریخی سند را تغییر نمی‌دهد.

وضعیت سند در خط مبنای As-Built

• این سند همچنان مرجع طراحی/برنامه‌ریزی حوزه خود است؛ متن تاریخی آن عمداً حذف یا بازنویسی نشده است.

• خط مبنای اجرایی فعلی پروژه در تاریخ 2026-08-07: بسته Phase 1 / Step 01 با Backend نسخه 0.2.7 و یکپارچه‌سازی توسعه‌ای LM Studio.

• برای تفاوت بین برنامه بلندمدت و وضعیت واقعی کد، به documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.8_LMSTUDIO.md مراجعه شود.

• مواردی که در این سند برای آینده تعریف شده‌اند، تا وقتی در As-Built صریحاً «Implemented/Verified» نشده‌اند، قابلیت پیاده‌سازی‌شده محسوب نمی‌شوند.

مرجع قطعی وضعیت اجرایی: 00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.8_LMSTUDIO.md

CURRENT AS-BUILT SYNCHRONIZATION — RELEASE v0.2.9-LMSTUDIO (2026-08-07)

Status rule: this document describes planned/design intent unless a statement is explicitly marked As-Built or Verified. The current implementation reference is documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.9_LMSTUDIO.md and documents/23_AS_BUILT_CURRENT_STATE_v0.2.9.md.

PLANNED

The long-term project remains a multi-tenant AI Employee SaaS. Future scope includes the shared Core, Employee framework, RAG/Knowledge Base, Tools, Workflow Engine, multiple AI providers, Customer/Super Admin/Developer interfaces, Integrations, Billing/Usage, Analytics and Persian/English i18n.

AS-BUILT v0.2.9

The current backend includes FastAPI, PostgreSQL, Redis/Celery, JWT/Tenant/RBAC, Employees/EmployeeVersions, Runs, Audit Log, AIProvider abstraction, AIGateway and a provider registry. LM Studio is the default development provider with model google/gemma-4-e4b at http://127.0.0.1:1234/v1. Anthropic remains optional. Real .env files are excluded from release packages.

VERIFIED

Run creation returned HTTP 201; Redis/Celery connectivity and Windows Celery --pool=solo were verified; the Run execution and provider-error audit path were verified.

PENDING VERIFICATION

A successful Gemma/LM Studio end-to-end Run has not yet been claimed as verified; it must be executed in the user's local LM Studio environment.

As-Built implementation note — v0.2.12-LMSTUDIO (2026-08-07)

The current backend baseline adds provider-agnostic Draft 2020-12 JSON Schema validation for Employee Run input and output contracts. Run input is validated before a Run row is created; model output is validated before a Run can become success. Employee creation and EmployeeVersion publication also validate schema definitions. Validation failures use the standard ValidationAppError contract, and output-validation failures preserve provider token/cost accounting while marking the Run failed and committing the existing audit path. The authoritative current-state document is documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.12_LMSTUDIO.md. The long-term design intent of this document remains unchanged.

As-Built Update v0.2.14-LMSTUDIO (2026-08-07)

The Validation Layer is now hardened on the Draft 2020-12 JSON Schema boundary. Runtime validation uses jsonschema Draft202012Validator with FormatChecker, supports nested constraints, enums and local JSON Pointer references, and rejects external $ref/$dynamicRef resources as a tenant-safety boundary. Validation errors are structured and bounded to prevent unbounded error payloads. Input validation occurs before Run creation; output validation occurs after provider execution and before Run success. Focused validation verification: 10 passed. See documents/25_VALIDATION_LAYER_AS_BUILT_v0.2.14.md and documents/23_AS_BUILT_CURRENT_STATE_v0.2.14.md for the authoritative As-Built details.