AI Employee Platform

Master Plan v1.0

سند مرجع اصلی پروژه

این سند، مرجع اصلی کل پروژه خواهد بود.

# ساختار کل مستندات

پیشنهاد می‌شود کل پروژه به ۲۰ سند اصلی تقسیم شود:

AI Employee Platform

- 00_Master_Plan

- 01_Product_Vision

- 02_Business_Model

- 03_Roadmap

- 04_Architecture

- 05_Database

- 06_API

- 07_Backend

- 08_Frontend

- 09_UI_UX

- 10_AI_Core

- 11_Employee_Framework

- 12_Workflow_Engine

- 13_Integrations

- 14_Security

- 15_Deployment

- 16_Testing

- 17_Marketing

- 18_Sales

- 19_Finance

- 20_Changelog

# فاز صفر (Foundation)

## هدف

ساخت هسته‌ای که تا چند سال آینده قابل توسعه باشد.

## خروجی‌ها

- Vision

- Business Model

- معماری

- انتخاب تکنولوژی

- استاندارد کدنویسی

- ساختار پروژه

- استاندارد دیتابیس

- استاندارد API

- استاندارد Employee

توجه: این فاز هیچ درآمدی ندارد. ولی مهم‌ترین قسمت کل پروژه است.

# فاز اول — ساخت Core

این قسمت هیچ قابلیت خاصی ندارد. فقط زیرساخت.

## Backend

- Authentication

- User

- Role

- Permission

- Tenant

- Organization

- Settings

- API

- Queue

- Logger

- File Storage

- Config

## AI Core

- AI Gateway

- Provider

- Prompt Engine

- Memory

- RAG

- Tool Manager

- Rule Engine

- Validation

- Human Approval

## Workflow

- Trigger

- Step

- Action

- Condition

- Loop

- Retry

- Error

- Schedule

## Developer

- Trace

- Debug

- Logs

- Performance

- Token Usage

- Cost

- Replay

## Customer

- Dashboard

- Tasks

- Employees

- Files

- Knowledge

- Billing

## Admin

- Customers

- Plans

- Usage

- Costs

- AI Provider

- Health

# فاز دوم — اولین Employee

## Report Employee

ورودی: Excel / CSV

خروجی: Dashboard, Charts, KPIs, Insights, PDF, Excel

### قابلیت‌ها

- تحلیل داده

- نمودار

- گزارش مدیریتی

- KPI

- پیش‌بینی

- تحلیل متن

- خلاصه‌سازی

نکته: اولین درآمد از همین Employee خواهد بود.

# فاز سوم — Validation

هدف: ۳ الی ۵ مشتری واقعی (نه بیشتر).

این مشتری‌ها:

- باگ پیدا می‌کنند.

- پیشنهاد می‌دهند.

- مسیر توسعه را مشخص می‌کنند.

# فاز چهارم — Monetization

مدل درآمد:

Setup  +  Subscription  +  Usage  +  Enterprise

# فازهای بعدی — توسعه Employeeها

## فاز پنجم — Document Employee

کارهایی مثل:

- OCR

- PDF

- قرارداد

- نامه

- فرم

- اسناد

## فاز ششم — Invoice Employee

## فاز هفتم — Order Employee

## فاز هشتم — Sales Employee

در اینجا کم‌کم پروژه تبدیل می‌شود به AI Employee Platform — نه فقط Report.

# پنل‌ها

## Customer Panel

- Dashboard

- Employees

- Tasks

- Files

- Knowledge

- Usage

- Billing

- Settings

## Admin Panel

- Customers

- Subscriptions

- Costs

- Usage

- Employees

- Analytics

- Monitoring

## Developer Console

- Logs

- Trace

- Workflow

- Errors

- Performance

- AI Calls

- Token Usage

- Replay

# Employee Builder

در آینده: کاربر بتواند بدون برنامه‌نویسی Employee بسازد.

# پلن برنامه‌نویسی (Tech Stack)

## Backend

FastAPI  ·  PostgreSQL  ·  Redis  ·  Celery  ·  Docker  ·  Nginx

## Frontend

Next.js  ·  React  ·  Tailwind  ·  TypeScript

## AI

Gateway  ·  Prompt Engine  ·  Memory  ·  RAG  ·  Tools  ·  Planner  ·  Executor

# برنامه بازاریابی

### مرحله اول — بدون تبلیغات

هدف: ساخت Demo — کاربر فایل را آپلود کند و نتیجه را ببیند.

### مرحله دوم — Case Study

قبل ← بعد | صرفه‌جویی زمان | ROI

### مرحله سوم — SEO

مقاله‌هایی مثل:

- تحلیل اکسل با هوش مصنوعی

- ساخت گزارش مدیریتی

- تحلیل فروش

- گزارش KPI

- داشبورد هوشمند

### مرحله چهارم — YouTube

آموزش · Demo · Use Case

### مرحله پنجم — LinkedIn

### مرحله ششم — Referral

### مرحله هفتم — همکاری

با: حسابداران · مشاوران کسب‌وکار · شرکت‌های نرم‌افزاری · طراحان سایت · شرکت‌های ERP

# مدل درآمد

### مرحله اول — Beta

رایگان

### مرحله دوم — Starter

اشتراک پایین

### مرحله سوم — Business

### مرحله چهارم — Professional

### مرحله پنجم — Enterprise

# KPIهای پروژه

هر هفته اندازه‌گیری می‌کنیم:

| شاخص | توضیح |
| --- | --- |
| تعداد ثبت‌نام | Sign-ups |
| کاربران فعال | Active Users |
| تعداد Run | Total Runs |
| نرخ موفقیت Run | Success Rate |
| هزینه AI | AI Cost |
| درآمد ماهانه (MRR) | Monthly Recurring Revenue |
| CAC | Customer Acquisition Cost |
| LTV | Lifetime Value |
| Churn | نرخ ریزش |
| Retention | نرخ ماندگاری |
| ARPA | Average Revenue Per Account |

# ریسک‌های اصلی

برای هر ریسک، برنامه کاهش ریسک (Mitigation Plan) تعریف می‌شود.

1. وابستگی به یک Provider هوش مصنوعی

2. افزایش هزینه Token

3. نشت داده

4. پیچیدگی بیش از حد محصول

5. ساخت قابلیت قبل از نیاز بازار

6. جذب نکردن مشتری در فاز MVP

# تعریف موفقیت هر فاز

هر فاز فقط زمانی بسته می‌شود که خروجی آن قابل استفاده باشد؛ نه صرفاً اینکه کدنویسی آن تمام شده باشد.

# نسخه‌بندی پروژه

از ابتدا همه چیز نسخه‌بندی می‌شود:

- Master Plan v1.x

- Architecture v1.x

- Database v1.x

- API v1.x

- Frontend v1.x

- Employee Framework v1.x

به این ترتیب هر تغییر مهم قابل ردیابی خواهد بود.

# نتیجه نهایی

این پروژه را به‌صورت یک محصول چندساله می‌بینم، نه یک MVP موقت.

هدف ما این نیست که فقط یک «Report Employee» بسازیم؛ بلکه می‌خواهیم هسته (Core) را یک‌بار با معماری صحیح توسعه دهیم و سپس هر Employee جدید (Document، Invoice، Order، Sales، HR و ...) را بدون بازنویسی سیستم به آن اضافه کنیم.

# پیشنهاد برای ادامه پروژه

این پروژه در قالب یک مجموعه مستندات حرفه‌ای حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ صفحه آماده می‌شود که شامل:

- Master Plan (مدیریت پروژه)

- PRD (Product Requirements)

- معماری نرم‌افزار

- طراحی دیتابیس

- طراحی API

- طراحی Backend

- طراحی Frontend

- طراحی UI/UX

- مستند AI Core

- مستند Employee Framework

- مستند Workflow Engine

- مستند امنیت

- مستند تست

- مستند استقرار (Deployment)

- برنامه بازاریابی

- برنامه فروش

- مدل مالی و درآمد

- KPIها و داشبورد مدیریتی

این مجموعه به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که اگر حتی یک سال بعد فقط همین مستندات را دوباره در گفتگو بارگذاری کنی، بتوانیم بدون تحلیل مجدد، دقیقاً از همان نقطه ادامه توسعه پروژه را آغاز کنیم.

— پایان Master Plan v1.0 —

As-Built Baseline 2026-08-07

این بخش به‌عنوان الحاقیه وضعیت اجرایی اضافه شده است و محتوای تاریخی سند را تغییر نمی‌دهد.

وضعیت سند در خط مبنای As-Built

• این سند همچنان مرجع طراحی/برنامه‌ریزی حوزه خود است؛ متن تاریخی آن عمداً حذف یا بازنویسی نشده است.

• خط مبنای اجرایی فعلی پروژه در تاریخ 2026-08-07: بسته Phase 1 / Step 01 با Backend نسخه 0.2.7 و یکپارچه‌سازی توسعه‌ای LM Studio.

• برای تفاوت بین برنامه بلندمدت و وضعیت واقعی کد، به documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.8_LMSTUDIO.md مراجعه شود.

• مواردی که در این سند برای آینده تعریف شده‌اند، تا وقتی در As-Built صریحاً «Implemented/Verified» نشده‌اند، قابلیت پیاده‌سازی‌شده محسوب نمی‌شوند.

مرجع قطعی وضعیت اجرایی: 00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.8_LMSTUDIO.md

CURRENT AS-BUILT SYNCHRONIZATION — RELEASE v0.2.9-LMSTUDIO (2026-08-07)

Status rule: this document describes planned/design intent unless a statement is explicitly marked As-Built or Verified. The current implementation reference is documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.9_LMSTUDIO.md and documents/23_AS_BUILT_CURRENT_STATE_v0.2.9.md.

PLANNED

The long-term project remains a multi-tenant AI Employee SaaS. Future scope includes the shared Core, Employee framework, RAG/Knowledge Base, Tools, Workflow Engine, multiple AI providers, Customer/Super Admin/Developer interfaces, Integrations, Billing/Usage, Analytics and Persian/English i18n.

AS-BUILT v0.2.9

The current backend includes FastAPI, PostgreSQL, Redis/Celery, JWT/Tenant/RBAC, Employees/EmployeeVersions, Runs, Audit Log, AIProvider abstraction, AIGateway and a provider registry. LM Studio is the default development provider with model google/gemma-4-e4b at http://127.0.0.1:1234/v1. Anthropic remains optional. Real .env files are excluded from release packages.

VERIFIED

Run creation returned HTTP 201; Redis/Celery connectivity and Windows Celery --pool=solo were verified; the Run execution and provider-error audit path were verified.

PENDING VERIFICATION

A successful Gemma/LM Studio end-to-end Run has not yet been claimed as verified; it must be executed in the user's local LM Studio environment.

As-Built implementation note — v0.2.12-LMSTUDIO (2026-08-07)

The current backend baseline adds provider-agnostic Draft 2020-12 JSON Schema validation for Employee Run input and output contracts. Run input is validated before a Run row is created; model output is validated before a Run can become success. Employee creation and EmployeeVersion publication also validate schema definitions. Validation failures use the standard ValidationAppError contract, and output-validation failures preserve provider token/cost accounting while marking the Run failed and committing the existing audit path. The authoritative current-state document is documents/00_AS_BUILT_BASELINE_v0.2.12_LMSTUDIO.md. The long-term design intent of this document remains unchanged.

As-Built Update v0.2.14-LMSTUDIO (2026-08-07)

The Validation Layer is now hardened on the Draft 2020-12 JSON Schema boundary. Runtime validation uses jsonschema Draft202012Validator with FormatChecker, supports nested constraints, enums and local JSON Pointer references, and rejects external $ref/$dynamicRef resources as a tenant-safety boundary. Validation errors are structured and bounded to prevent unbounded error payloads. Input validation occurs before Run creation; output validation occurs after provider execution and before Run success. Focused validation verification: 10 passed. See documents/25_VALIDATION_LAYER_AS_BUILT_v0.2.14.md and documents/23_AS_BUILT_CURRENT_STATE_v0.2.14.md for the authoritative As-Built details.